**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«14» мая 2021 г. №28

п. Пригородный

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от 18.12.2017 г. №126 (в ред. постановлений 28.09.2018 г. №102,** **06.05.2019 г. №35, 23.10.2019 г. №124, 24.03.2020 г. №24)** |

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Воронежской области от 31 августа 2017 г. № 679 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Формирование современной городской среды Воронежской области на 2018 - 2023 годы" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 09.06.2018 №516, от 12.09.2018 №800, от 26.11.2018 №1043, от 07.12.2018 №1085, от 05.06.2019 №573, 13.09.2019 №869, 16.12.2019 №1211, от 31.03.2020 №281, от 25.06.2020 №577, от 09.10.2020 №982, от 18.12.2020 №1103, от 31.03.2021 г. №155), Уставом Пригородного сельского поселения, администрация Пригородного сельского поселения **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести в постановление администрации Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области от «18» декабря 2017 г. №126 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Пригородного сельского поселения на 2018-2023 годы» (в ред. постановлений 28.09.2018 г. №102, 06.05.2019 г. №35, 23.10.2019 г. №124, 24.03.2020 г. №24) следующие изменения:

1.1. В паспорте программы:

1.1.1. строку 10 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств, получаемых из федерального, областного бюджета и бюджета Пригородного сельского поселения, в объемах, предусмотренных Программой и утвержденных решением Совета народных депутатов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района о бюджете поселения на очередной финансовый год.  Суммарный объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы составляет 64908,67 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: | | | | | |
| **Год** | **ВСЕГО**  **(тыс. руб.)** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВИ** |
| 2018 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 г. | 2965,13 | 0,00 | 2965,10 | 0,03 | 0,00 |
| 2022 г. | 27900,46 | 0,00 | 27875,03 | 25,43 | 0,00 |
| 2023 г. | 18348,84 | 0,00 | 18333,98 | 14,86 | 0,00 |
| 2024 г. | 15694,24 | 0,00 | 15681,00 | 13,24 | 0,00 |
| Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законами о федеральном, областном бюджетах и решением о местном бюджете. | | | | | |

».

1.2. В паспорте подпрограммы:

1.2.1. строку 7 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) | Всего по подпрограмме – 64908,67 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: | | | | | |
| **Год** | **ВСЕГО**  **(тыс. руб.)** | **ФБ** | **ОБ** | **МБ** | **ВИ** |
| 2018 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 г. | 2965,13 | 0,00 | 2965,10 | 0,03 | 0,00 |
| 2022 г. | 27900,46 | 0,00 | 27875,03 | 25,43 | 0,00 |
| 2023 г. | 18348,84 | 0,00 | 18333,98 | 14,86 | 0,00 |
| 2024 г. | 15694,24 | 0,00 | 15681,00 | 13,24 | 0,00 |

».

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области и разместить на официальном сайте администрации Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области в сети Интернет;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Пригородного**

**сельского поселения И.М. Фальков**

Приложение 1

к постановлению администрации

Пригородного сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «14» мая 2021 г. №28

Приложение № 1

к муниципальной программе

**Сведения (прогноз) о показателях (индикаторах) муниципальной программы Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории Пригородного сельского поселения на 2018-2024 годы» и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2018 (первый год реализации) | 2019 (второй год реализации) | 2020 (третий год реализации) | 2021 (четвертый год реализации) | 2022 (пятый год реализации) | 2023 (шестой год реализации) | 2024 (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| [Муниципальная](http://mobileonline.garant.ru/#/document/46415804/entry/1000) программа «Формирование современной городской среды на территории Пригородного сельского поселения на 2018-2024 годы» | | | | | | | | |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пригородного сельского поселения от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Пригородного сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 28 | 28 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий Пригородного сельского поселения от общего количества общественных территорий Пригородного сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 11 | 11 |
| 3 | Доля созданных, восстановленных и реконструированных сетей централизованной системы холодного водоснабжения Пригородного сельского поселения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| 4 | Доля созданных, восстановленных и реконструированных сетей системы водоотведения Пригородного сельского поселения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 |
| [Подпрограмма 1](http://mobileonline.garant.ru/#/document/46415804/entry/111) "Формирование современной городской среды на территории Пригородного сельского поселения на 2018 - 2024 годы" | | | | | | | | |  |
| [Основное мероприятие 1.1](http://mobileonline.garant.ru/#/document/46415804/entry/11121). Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пригородного сельского поселения | | | | | | | | |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Пригородного сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 7 |
| [Основное мероприятие 1.2](http://mobileonline.garant.ru/#/document/46415804/entry/11122). Благоустройство общественных территорий Пригородного сельского поселения | | | | | | | | |  |
| 1.2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий Пригородного сельского поселения | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1.2.2 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| [Основное мероприятие 1.3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/46415804/entry/11123). Создание, восстановление и реконструкция сетей централизованной системы холодного водоснабжения и системы водоотведения | | | | | | | | |  |
| 1.3.1 | Протяженность созданных, восстановленных, реконструированных сетей централизованной системы холодного водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,550 | 0 |
| 1.3.2 | Протяженность созданных, восстановленных, реконструированных сетей централизованной системы водоотведения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,380 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Пригородного сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «14» мая 2021 г. №28

Приложение № 3

к муниципальной программе

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды**

**на территории Пригородного сельского поселения на 2018-2024 годы» за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы,** | **Источники ресурсного обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.** | | | | | | | |
| **основного мероприятия** | **ГРБС** | **Рз** | **ЦСР** | **ВР** | **Всего** | **в том числе по годам реализации** | | | | | | |
|  | **Пр** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| **МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА** | **«Формирование современной городской среды** | **всего, в том числе:** | **914** | **409** | **400000000** | **0** | **64908,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2965,13** | **27900,46** | **18348,84** | **15694,24** |
| **на территории Пригородного сельского поселения** | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **на 2018-2024 годы»** | областной бюджет |  |  |  |  | **64855,12** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2965,10 | 27875,03 | 18333,98 | 15681,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | **53,55** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,03 | 25,43 | 14,86 | 13,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПОДПРОГРАММА 1** | **«Формирование современной городской среды** | **всего, в том числе:** | **914** | **409** | **410000000** | **0** | **64908,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2965,13** | **27900,46** | **18348,84** | **15694,24** |
| **на территории Пригородного сельского поселения** | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **на 2018-2024 годы»** | областной бюджет |  |  |  |  | **64855,12** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2965,10 | 27875,03 | 18333,98 | 15681,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | **53,55** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,03 | 25,43 | 14,86 | 13,24 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное | Благоустройство дворовых территорий Пригородного сельского поселения | **всего, в том числе:** | **914** | **409** | **410100000** | **0** | **56409,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2965,13** | **25400,23** | **14821,28** | **13223,16** |
| мероприятие 1.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | **56356,33** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 2965,10 | 25374,83 | 14806,46 | 13209,94 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | **53,47** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,03 | 25,40 | 14,82 | 13,22 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное | Благоустройство общественных территорий Пригородного сельского поселения | **всего, в том числе:** | **914** | **409** | **420100000** | **0** | **4261,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2500,23** | **1025,26** | **735,85** |
| мероприятие 1.2. | федеральный бюджет |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | **4261,30** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 2500,20 | 1025,25 | 735,84 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | **0,04** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | **0,00** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное | Создание, восстановление, реконструкция сетей централизованной системы холодного водоснабжения и системы водоотведения | всего, в том числе: | **914** | **505** | **430100000** | **0** | **4237,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2502,30** | **1735,23** |
| мероприятие 1.3. | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 4237,49 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 2502,27 | 1735,22 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,04 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение 3

к постановлению администрации

Пригородного сельского поселения

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «14» мая 2021 г. №28

Приложение № 4

к муниципальной программе

**План реализации муниципальной программы Пригородного сельского поселения**

**Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды**

**на территории Пригородного сельского поселения на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | 2019 год | | | | 2020 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пригородного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий Пригородного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | | 2024 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Пригородного сельского поселения |  |  |  | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.35 |  |  |  | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.4, д.6, д.9, д.11, д.12, д.14, д.16, д.18 д.27, д.41, |  |  |  | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.20, д.23, д.25, д.26, д.30, д.32, д.33 |  |  |  | п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.34, д.36, д.37, д.38, 39,40 ,45 |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий Пригородного сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  | 2  Воронежская обл, Калачеевский р-н, поселок Пригородный, ул. Космонавтов, д 1А (памятник воинам, павшим в воинах 20 - столетия)  (Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов (сквер) |  |  |  | 1  Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов (центральная улица) |  |  |  | 1  Воронежская область, Калачеевский район, п. Пригородный, ул. Космонавтов (площадка около сквера для проведения общественных мероприятий) |
| Контрольное событие 3. " Создание, восстановление, реконструкция сетей централизованной системы холодного водоснабжения и системы водоотведения**»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  (ул. Сахарников) |  |  |  | 1  (ул. Коммунаров) |