ООО «Управляющая компания «Пригородное»

397605, РФ, Воронежская область, Калачеевский р-он

п. Пригородный, ул. Космонавтов, д.22

ОГРН1093610000054  ИНН 3610010968  КПП 361001001

р/сч.                  40702810217390000035

в ДО « Отделение в г. Калач» филиала ВоРУ ОАО «МИнБ»

к/сч.    30101810700000000895     БИК     042007895

Раскрытие информации в сфере управления многоквартирными домами (согласно Постановления Правительства №731 от 23 сентября 2010 г.)

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью«Управляющая компания

«Пригородное»

Сокращенное название: ООО «УК «Пригородное»

Фамилия, имя и отчество руководителя: Сорокин Сергей Иванович

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации: основной государственный регистрационный номер 1093610000054; дата присвоения 10.04.2009 г.; наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы  №9 по Воронежской области, серия 36 №002895399.

Почтовый и фактический адрес: 397605, Воронежская область, Калачеевский район, поселок Пригородный, улица Космонавтов, дом 22

Контактный телефон: (47363) 44-4-09

Адрес электронной почты: UP.KOMPANIVA 2013

Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Часы личного приема граждан: директором – пятница с 13.00 до 17.00; специалисты – понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

Диспетчерская служба: 8-951859-34-43 круглосуточно

Полная информация, подлежащая раскрытию, в сфере управления многоквартирными домами на сайте www.adminkalach.ru

Перечень  многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК «Пригородное»

| № | Адрес | Год постр. | S м2 общая | S м2 жилая | Кол-во подъездов | Кол-во этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Космонавтов, 23 | 1998 | 3782,8 | 2194,0 | 4 | 5 |
| 2 | ул. Космонавтов, 25 | 1998 | 4397,6 | 3035,2 | 6 | 5 |
| 3 | ул. Космонавтов, 35 | 1988 | 4427,9 | 3085,4 | 6 | 5 |
| 4 | ул. Космонавтов, 34 | 1983 | 2772,9 | 1892,2 | 4 | 5 |
| 5 | ул. Космонавтов, 33 | 1985 | 2746,4 | 1854,5 | 4 | 5 |
| 6 | ул. Космонавтов, 32 | 1982 | 3588,15 | 2392 | 1 | 5 |
| 7 | ул. Космонавтов, 26 | 1979 | 3358,8 | 2291,9 | 4 | 5 |
| 8 | ул. Космонавтов, 30 | 1976 | 3384,95 | 2271,8 | 4 | 5 |
| 9 | ул. Космонавтов, 37 | 1989 | 2748,6 | 1873,2 | 4 | 5 |
| 10 | ул. Космонавтов, 36 | 1989 | 4472,4 | 3099,3 | 6 | 5 |
| 11 | ул. Космонавтов, 40 | 1989 | 4491,9 | 3127,8 | 6 | 5 |
| 12 | ул. Космонавтов, 39 | 1989 | 2719,9 | 1826,9 | 4 | 5 |
| 13 | ул. Космонавтов, 41 | 1989 | 4449,4 | 3090,1 | 6 | 5 |
| 14 | ул. Космонавтов, 27 | 1992 | 4444,8 | 3063,1 | 6 | 5 |
| 15 | ул. Космонавтов, 18 | 1967 | 3146,5 | 2058,6 | 4 | 5 |
| 16 | ул. Космонавтов, 20 | 1967 | 2695 | 1833,8 | 4 | 5 |
| 17 | ул. Космонавтов, 12 | 1974 | 898,3 | 567,6 | 3 | 2 |
| 18 | ул. Космонавтов, 14 | 1977 | 899,3 | 575,8 | 3 | 2 |
| 19 | ул. Космонавтов, 16 | 1980 | 952,6 | 531,8 | 3 | 2 |
| 20 | ул. Космонавтов, 38 | 1989 | 1331,6 | 764,2 | 3 | 3 |
| 21 | ул. Космонавтов, 45 | 1993 | 1320,7 | 757,2 | 3 | 3 |
| 22 | ул. Космонавтов, 6 | 1968 | 454,2 | 454,2 | 1 | 2 |
| 23 | ул. Космонавтов, 9 | 1965 | 2133,5 | 1311 | 1 | 5 |
| 24 | ул. Космонавтов, 11 | 1969 | 2124,1 | 1239,6 | 1 | 5 |
| 25 | Ул.Космонавтов, д.4 | 1968 | 217,0 | 217,0 | 1 | 2 |

В членстве в саморегулируемой организации и (или)  других объединениях управляющих организаций  ООО «УК«Пригородное» не состоит.

Предприятие осуществляет свою деятельность с 01 марта 2013 года и работает по упрощенной системе налогообложения – «доходы».

За четыре месяца 2013 год организацией оказано услуг населению в сфере  оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в размере 7312,0 тыс.руб. , расходы составили 6370,0 тыс.руб.

ООО «УК«Пригородное» оказывает услуги в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме согласно Перечня работ и услуг по содержанию и техническому обслуживанию жилых домов и придомовых территорий, оплачиваемых за счет платы содержание общего имущества многоквартирного дома, согласно Постановления Правительства РФ от 13.08.2006 года №491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме» в соответствии со статьями 39, 154, 156, 157, 162 Жилищного кодекса РФ.

ООО «УК«Пригородное» занимается содержанием и текущим ремонтом общего имущества многоквартирных домов на основании открытого конкурса по отбору управляющей организации от 12.12.2012 г.

Составлен план работ на год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Мероприятия по содержанию и текущему ремонту жилого фонда, обслуживаемого ООО «УК«Пригородное», на 2013 г.

| Мероприятия | Объем работ | Планируемый срок исполнения |  | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Космонавтов, д.11 |  |
| Частичный ремонт крыши | 80м² | октябрь |  |  |
| Замена выключателей | 3 шт. | август |  |  |
| Замена ламп | 40шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 12 шт. | август |  |  |
| Ремонт остекления | 5м.кв. | По мере необходимости |  |  |
| Ремонт входных дверей | 1 шт. | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.39 |  |
| Частичный ремонт крыши | 50 м² | сентябрь |  |  |
| Замена трубопровода ХВС | 24п.м | июнь |  |  |
| Замена ламп | 60шт. | По мере необходимости |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 11 шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Установка запорной арматуры д.50 | 2 шт. | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 1 | август |  |  |
| Ремонт канализационной трубы | 2м | март |  |  |
| ул.Космонавтов, д.25 |  |
| Частичный ремонт крыши | 50 м² | октябрь |  |  |
| Заделка межпанельных швов | 30 п.м | октябрь |  |  |
| Замена ламп | 50шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30 | сентябрь |  |  |
| Замена выключателей | 1шт. | сентябрь |  |  |
| Замена розетки в теплоузле | 1шт. | сентябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 11 шт. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Ремонт запорной арматуры д.100 | 2 шт. | август |  |  |
| Замена вентилей | 10 шт. | Июль |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. | август |  |  |
| Замена трубопровода ХВС | 125м.п. | июль |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Замена светильников | 30 | сентябрь |  |  |
| Замена провода | 18 м.п. | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов. д.23 |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август |  |  |
| Замена запорной арматуры вентеля | /10шт. | октябрь |  |  |
| Замена ламп | 15шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена лапм накаливания на энергосберег. | 24 шт. | Март |  |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | сентябрь |  |  |
| Замена автоматов | 2 шт. | август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Дезенсекция |  | октябрь |  |  |
| Замена ламп ДРЛ |  |  |  |  |
| ул.Космонавтов, д.35 |  |
| Замена вентилей и трубопровода ХВС | 10 шт./10 п.м | август |  |  |
| Замена задвижек | 2 шт. | август |  |  |
| Ремонт запорной арматуры | 2шт. | Август |  |  |
| Замена труб на отоплении | 10 п.м | август |  |  |
| Заделка межпанельных швов | 20 п.м | октябрь |  |  |
| Частичная замена электропроводки | 30 п.м | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 9 шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена ламп | 100шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30 шт | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. | август |  |  |
| Ремонт отмостки | 10 п.м | октябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Замена выключателя | 7шт. | Август-сентябрь |  |  |
| Установка в теплоузле розетки | 1шт. | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.33 |  |
| Замена труб ХВС и ГВС | 5п.м | июль |  |  |
| Замена вентилей | 6 шт. | сентябрь |  |  |
| Частичная замена электропроводки | 30 п.м | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена ламп | 40шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена предохранителей | 5 шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Замена светильников | 20шт. | июль |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20 шт. | июль |  |  |
| д.Космонавтов, д.34 |  |
| Ремонт задвижек в теплоузле | 4 шт | июль |  |  |
| Замена задвижки на отоплении | 2шт. | август |  |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | Август |  |  |
| Установка дверей | 3шт. | август |  |  |
| Замена ламп | 50шт. | По мере необходимости |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | сентябрь |  |  |
| Замена вентелей | 10шт. | июль |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 20шт. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Замена светильников | 20шт. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Замена проводов | 7м.п. | сентябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 10шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.37 |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август |  |  |
| Ремонт задвижек в теплоузле Замена | 2 шт. 1шт. | Июль июль |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Замена ламп | 80шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена плавких вставок | 5 шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена эл. проводки | 28 п.м. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Остекление окон |  | По мере необходимости |  |  |
| Ремонт козырьков | 8 кв.м. | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.36 |  |
| Частичный ремонт крыши | 150м² | октябрь |  |  |
| Ремонт трубопровода ХВС | 10 п.м | август |  |  |
| Замена трубы на отоплении | 10 п.м | июнь |  |  |
| Ремонт задвижек на отоплении | 6 шт. | июль |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. | август |  |  |
| Косметический ремонт подъездов | 1 | октябрь |  |  |
| Замена вентилей | 10 | Август, сентябрь |  |  |
| Замена ламп | 60шт. | По мере необходимости |  |  |
| Установка в теплоузле розетки | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 11 шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30 шт. | июль |  |  |
| Замена эл. проводки | 12п.м. | октябрь |  |  |
| Замена канализационной трубы | 10м.п. | июнь |  |  |
| Замена светильников | 30шт. | июль |  |  |
| Побелка подъездов | 30 м.кв. | октябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.26 |  |
| Замена ламп | 40шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена предохранителей | 4шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена выключателей в теплоузле | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Монтаж эл. Проводки в теплоузел | 12п.м. | Октябрь |  |  |
| Ревизия запорной арматуры | 2 шт. | Июль |  |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | Август |  |  |
| Остекление подвальных помещений | 5 | По мере необходимости |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Частичный ремонт крыши | 100 | октябрь |  |  |
| Замена запорной арматуры | 2шт. | август |  |  |
| Замена вентилей | 2шт. | август |  |  |
| ул.Космонавтов, д.30 |  |
| Замена вентилей | 5 шт. | Июль |  |  |
| Ревизия запорной арматуры | 4 шт. | Июль |  |  |
| Замена ламп | 40шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 18шт. | июнь |  |  |
| Замена светильников | 20шт. | июнь |  |  |
| Замена розетки в теплоузле | 1шт. | сентябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 1шт. | ноябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | Август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Остекление | 8 | По мере необходимости |  |  |
| Замена труб отопления | 10 | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.40 |  |
| Замена трубы на отопление | 10 п.м | июнь |  |  |
| Замена центрального трубопровода ХВС | 60 м.п. | сентябрь |  |  |
| Замена вентилей | 20 шт. | сентябрь |  |  |
| Частичная замена эл.проводки | 12п.м | октябрь |  |  |
| Замена ламп | 50шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30шт. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Замена уличного фонаря с лампой | 1шт. | октябрь |  |  |
| Замена светильников | 30шт. | Сентябрь-октябрь |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Замена переключателя 2-х полюсного в эл. щитовой | 2шт. | октябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 13шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Ремонт запорной арматуры | 4 шт. | Июнь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. | Август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Остекление подъезда | 5м.кв. | октябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.41 |  |
| Замена трубы на отоплении | 5 п.м | сентябрь |  |  |
| Замена задвижек | 2шт. | сентябрь |  |  |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры | 2 шт. | сентябрь |  |  |
| Замена вентилей | 10 шт. | сентябрь |  |  |
| Замена ламп | 60шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 30шт. | август |  |  |
| Замена светильников | 30шт. | август |  |  |
| Замена выключателей | 2 шт. | август |  |  |
| Замена предохранителей | 9шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Монтаж проводки в теплоузел | 15п.м. | сентябрь |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1шт. | сентябрь |  |  |
| Замена трубопровода ХВС | 14м.п. | Август |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. | Август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Ремонт крыши | 50 м.кв. | октябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.27 |  |
| Заделка межпанельных швов | 20п.м | октябрь |  |  |
| Замена вентилей | 10 шт. | сентябрь |  |  |
| Частичная замена электропроводки | 2п.м | сентябрь |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1шт. | сентябрь |  |  |
| Установка выключателей в подвалах | 6шт. | ноябрь |  |  |
| Замена уличных ламп на энергосберегающие | 3шт. | ноябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 8 шт. | Октябрь-ноябрь |  |  |
| Замена ламп | 60шт. | По мере необходимости |  |  |
| Ремонт входных дверей | 6 шт. | Август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Ремонт крыши | 150м.кв. | октябрь |  |  |
| Замена труб хол. воды | 60м.п. | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.32 |  |
| Частичный ремонт крыши | 50м² | октябрь |  |  |
| Монтаж электропроводки в теплоузел | 15 п.м | октябрь |  |  |
| Замена ламп | 100 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена выключателей | 4шт. | Октябрь, ноябрь |  |  |
| Замена предохранителей | 4шт. | Октябрь, ноябрь |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Частичная замена канализационной трубы | 5м.п. | сентябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | сентябрь |  |  |
| Ремонт запорной арматуры | 2 шт. | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.9 |  |
| Частичный ремонт крыши | 50м² | октябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 2 шт. | август |  |  |
| Замена ламп | шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 15шт. | Апрель, май |  |  |
| Замена светильников | 15шт. | Апрель, май |  |  |
| Установка запорной арматуры | 2 шт. | сентябрь |  |  |
| Замена трубопровода отопления | 5 п.м | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Частичное остекление |  | август |  |  |
| Замена вентелей | 5шт. | август |  |  |
| ул.Космонавтов, д.20 |  |
| Замена ламп | 20шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 18 шт. | июль |  |  |
| Монтаж электропроводки в теплоузел | 15 п.м. | октябрь |  |  |
| Установка розетки в теплоузле | 1 шт. | октябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | август |  |  |
| Ремонт остекления |  | По мере необходимости |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | сентябрь |  |  |
| Замена вентелей | 5 | сентябрь |  |  |
| Замена задвижек | 1 | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.18 |  |
| Замена выключателей | 4 шт. | август |  |  |
| Замена вентилей | 3 шт. | август |  |  |
| Замена задвижек | 1 шт. | сентябрь |  |  |
| Ревизия задвижек | 3 | сентябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 4 шт. | сентябрь |  |  |
| Замена ламп | 30шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 25 шт. | Июнь, июль |  |  |
| Замена светильников | 25 | Июнь, июль |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.12 |  |
| Частичная замена электропроводки |  | Май |  |  |
| Замена предохранителей | 2шт. | ноябрь |  |  |
| Замена ламп | 20 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена трубы ХВС | 10м.п. | сентябрь |  |  |
| Замена кан. трубы | 5м.п | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.16 |  |
| Замена выключателей | 1шт. | ноябрь |  |  |
| Замена ламп | 20 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена предохранителей | 2 шт. | ноябрь |  |  |
| Замена трубопровода отопления |  | Июль |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.14 |  |
| Замена ламп | 20 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | август |  |  |
| Замена задвижек | 2шт. | сентябрь |  |  |
| Частичный ремонт отмостки и цоколя | 40 кв.м. | октябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.45 |  |
| Частичная замена электропроводки | 30 п.м | Апрель |  |  |
| Замена ламп | 20 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена предохранителей | 4 шт. | ноябрь |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 8шт. | сентябрь |  |  |
| Замена светильников | 6шт. | сентябрь |  |  |
| Замена вентилей | 5 шт. | август |  |  |
| Ревизия задвижек | 2шт. | август |  |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | сентябрь |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| Замена трубы х/в | 5м.п. | октябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.38 |  |
| Ревизия задвижек | 4 шт. | сентябрь |  |  |
| Частичная замена электропроводки |  | Май |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 9шт. | октябрь |  |  |
| Замена светильников | 9шт. | октябрь |  |  |
| Замена ламп | 20 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена предохранителей | 5шт. | ноябрь |  |  |
| Ремонт входных дверей | 3 шт. | август |  |  |
| Промывка и опрессовка |  | сентябрь |  |  |
| ул.Космонавтов, д.6 |  |
| Замена ламп | 20 шт. | По мере необходимости |  |  |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 10шт. | август |  |  |

ООО «УК «Пригородное» нарушений в сфере управления многоквартирными домами не имеет и к административной ответственности не привлекалось.

Информация о стоимости обязательных  работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

|  | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв. м общ. площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1 | Подметание полов во всех помещениях общего пользования |  | 3 раз(а) в неделю | 1,97 |
| II. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |
| 2 | Подметание земельного участка в летний период |  | 3 раз(а) в неделю | 1,14 |
| 3 | Уборка мусора с газона, очистка урн |  | 5 раз(а) в неделю | 0,50 |
| 4 | Уборка мусора на контейнерных площадках |  | 5 раз(а) в неделю | 0,28 |
| 5 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов |  | 2 раз(а) в неделю | 0,45 |
| 6 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 1.5 часов после начала снегопада | 1,07 |
| 7 | Вывоз твердых бытовых отходов |  | 3 раз(а) в неделю | 0,85 |
| III. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |
| 8 | Расконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей отмостки | 1 | раз(а) в год | 0,44 |
| 9 | Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования | По мере необходимости в течение 1 суток в зимнее время, 3 суток - в летнее время | 0,50 |
| 10 | Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей | 1 | раз(а) в год | 1,03 |
| IV. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт |
| 11 | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электротехнических устройств | Проверка исправности вытяжек 12 раза в год. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах в домах с газовыми плитами 1 раз в год, с газовыми плитами и колонками 4 раза в год. Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов 12 раз в год | 0,52 |
| 12 | Аварийное обслуживание | Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, энергоснабжения | 0,88 |
| 13 | Дератизация | 2 | раз(а) в год | 0,21 |
| 14 | Дезинсекция | 2 | раз(а) в год | 0,16 |
|  | ИТОГО |  | 10,00 |

Плата за содержание и ремонт общего имущества 9,80 руб.; 10,00 за 1 кв.м общей площади жилья в месяц (в том числе вывоз твердых бытовых отходов – 0,85 руб. за 1 кв. м в месяц).

Плата за содержание и ремонт помещений осуществляется на основании квитанций, предоставляемых расчетно-кассовым центром Муниципальное предприятие «Центр жилищных расчётов».