# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  « 21 »  февраля  2012 г.     №  15

О муниципальной целевой программе «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы»

В целях повышения безопасности дорожного движения, проведения необходимого комплекса ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети Пригородного сельского  поселения,  администрация  Пригородного сельского поселения

п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы»  согласно приложению.

2. Обеспечить ежегодное финансирование мероприятий программы в пределах средств, предусматриваемых на эти цели бюджетом Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Пригородного сельского поселения                                    И.М. Фальков

Приложение к постановлению администрации Пригородного сельского поселения от 21.02.2012 г. № 15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы»

## ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

| Наименование программы | «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Распоряжение главы администрации Пригородного сельского поселения от 17 февраля 2012 г. N 8 «О разработке муниципальной целевой программы Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» |
| Заказчик Программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |
| Основные цели и задачи Программы | Цели Программы: - содействие освоению и развитию территории поселения, решению социальных проблем населения; - приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности; -обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения; - сокращение дорожно-транспортных происшествий. Для достижения этих целей предполагается решение следующих задач: - приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния; - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения; - формирование комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и ремонта дорог местного значения Пригородного сельского поселения; - повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности; - совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; -снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения; |
| Срок реализации Программы | 2012-2016 годы |
| Основные мероприятия Программы | В рамках реализации Программы необходимо выполнить следующие мероприятия: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них; реконструкция асфальтового покрытия автодорог, устройство тротуаров в п. Пригородный; обеспечение безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования – местный бюджет, субсидии из областного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет 10850 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2012 г. – 3950 тыс. руб. 2013 г. – 1730 тыс. руб. 2014 г. – 1720 тыс. руб. 2015 г. – 1730 тыс. руб. 2016 г. – 1720 тыс. руб. Объемы финансирования Программы за счет бюджетов всех уровней носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании бюджетов на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; - ликвидация имеющихся на территории Пригородного сельского поселения очагов аварийности; - повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий; - развитие транспортной инфраструктуры в Пригородном сельском поселении. |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы возлагается на администрацию Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области |

содержание

|  |  | Глава 1 | Характеристика проблемы | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава 2 | Цели и задачи реализации программы | 7 |
|  |  | Глава 3 | ожидаемые результаты реализации программы | 8 |
|  |  | Глава 4 | перечень и описание программных мероприятий | 8 |
|  |  |  | 4.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 8 |
|  |  |  | 4.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них | 10 |
|  |  |  | 4.3. Реконструкция асфальтового покрытия автодорог, устройство тротуаров | 10 |
|  |  |  | 4.4. Обеспечение безопасности дорожного движения | 11 |
|  |  | глава 5 | ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ | 11 |

## ГЛАВА 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Муниципальная целевая программа «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 14 п.1 пп.5), распоряжением администрации Пригородного сельского поселения от 17 февраля 2012 г. N 8  «О  разработке муниципальной целевой программы Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области»

В Пригородном сельском поселении протяженность автомобильных дорог местного значения составляет 18,1 км, их которых 6 км не имеют твердого покрытия.

Затраты предыдущих лет на содержание и  ремонт автомобильных дорог  местного значения за 2009-2011 годы  представлены в таблице 1.

Таблица 1. Объемы работ по содержанию  и  ремонту за 2009-2011 годы

| Наименование затрат | Единицы измерения | Фактические затраты |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Содержание | тыс. руб. | 201,7 | 242,6 | 291,1 |
| Ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 440,0 | 329,8 | 511,1 |
| Реконструкция автомобильных дорог | тыс. руб. | - | 390,0 | - |
| Всего | тыс. руб. | 641,7 | 962,1 | 802,2 |

В 2010 г. были произведены  работы  по  реконструкции  дорожного   покрытия  в п. Пригородный протяженностью 1400 м  на  сумму  390 тыс. рублей (на условиях софинансирования: 50%   средства   областного   бюджета – 195 тыс. руб.,  50 %   средства  местного  бюджета – 195 тыс. руб.).  За   счет   областных  средств установлен  дорожный  павильон - остановка  напротив  дома  - интерната  для   престарелых и инвалидов.  В летний период были произведены работы  по  благоустройству  грунтового   дорожного   покрытия,  завезено  песчано-щебеночной   смеси 2900  тн, а  также произведена отсыпка верхним слоем отсева в количестве 1320 тн.

В 2011 году отсыпано щебнем 943 м улиц частной жилой застройки, завезен гранитный отсев из г. Павловск Воронежской области в количестве 1280 тн.

В 2012 году и в последующие годы для приведения улично-дорожной сети Пригородного сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам безопасности дорожного движения требуется реконструкция и ремонт автодорог поселения. Реализация мероприятий Программы позволит создать более безопасные условия дорожного движения, в т.ч. для общественного и личного автотранспорта,  а также  улучшит внешний вид  населенного пункта.

ГЛАВА 2. Цели и задачи реализации программы

В настоящее время наблюдается отставание в развитии дорожной сети Пригородного сельского поселения, снижение ее транспортно-эксплуатационных характеристик из-за уменьшения объемов финансирования дорожной отрасли. Существующие тенденции привели к тому, что улично-дорожная сеть поселения не может отвечать потребностям  экономики и удовлетворять потребности населения.

При разработке муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» определены следующие цели:

• содействие освоению и развитию территории поселения, решению социальных проблем населения;

• приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности;

• обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения;

• сокращение дорожно-транспортных происшествий.

При разработке муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» должны быть решены следующие основные задачи:

• приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети автодорог в целях ее сохранения и улучшения транспортно-эксплуатационного состояния;

• совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения;

•  формирование комплекса мероприятий по обеспечению надлежащего содержания и ремонта дорог местного значения Пригородного сельского поселения;

•  повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения очагов аварийности;

• совершенствование технического обеспечения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

• снижение негативного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую природную среду и повышение безопасности дорожного движения.

глава 3. ожидаемые результаты реализации программы

Сроки реализации Программы составляют 5 лет с 2012 по 2016 год. Реализация  программных мероприятий обеспечит планомерное достижение конечных результатов Программы.

Программа предусматривает реализацию до 2016 года системы мероприятий, ориентированных на решение проблем содержания  и ремонта дорог местного значения. При этом в рамках Программы должно быть обеспечено ежегодное составление плана инвестиционных и текущих расходов для уточнения основных показателей Программы с учетом корректировки прогнозов расходов на дорожное хозяйство.

Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

•  содержание 18,1 км автомобильных дорог и сооружений на них;

•  приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам;

• ликвидация имеющихся на территории Пригородного сельского поселения очагов аварийности;

• повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, их последствий;

•  развитие транспортной инфраструктуры в Пригородном сельском поселении.

глава 4. перечень и описание программных мероприятий

4.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них

Обеспечение долговечности и надёжности автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, повышение безопасности движения и экологической безопасности объектов, эффективность обслуживания пользователей, оптимизация расходования средств, выделяемых на нужды дорожного хозяйства, в значительной степени определяется выполнением комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения.

Главной целью работ, предусмотренных Программой, является приведение транспортно-эксплуатационного состояния объектов дорожного хозяйства  в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

В составе работ по содержанию будут выполняться следующие виды работ:

а) По полосе отвода, земляному полотну:

•  очистка от мусора и посторонних предметов;

•  скашивание травы и вырубка кустарника с уборкой порубочных остатков;

•  ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах, выполнение мероприятий по обеспечению охраны природной среды;

б)  По дорожным одеждам:

•  очистка дорожных покрытий от мусора, пыли и грязи, уборка посторонних предметов;

•  исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия; профилировка грунтовых дорог, восстановление профиля и улучшение их проезжей части щебнем, гравием, шлаком и другими материалами с расходом до 100 м3 на 1 километр;

в)  По искусственным сооружениям:

•  уборка мусора, посторонних предметов с тротуаров;

•  побелка бордюров;

г)  Зимнее содержание дорог:

•  патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов;

• борьба с зимней скользкостью с применением  противогололёдных материалов.

За период 2012-2016 годов на содержание дорог общего пользования  местного значения и сооружений на них предусмотрено направить  2580 тыс. руб. средств местного бюджета.

4.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них

Неотъемлемой частью поддержания существующей сети автомобильных дорог в нормативном транспортно-эксплуатационном состоянии является их ремонт.

По ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений будут выполняться следующие работы:

•  восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий и укладка их вновь на отдельных небольших по протяжённости участках дороги;

• восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости;

• восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

• ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки;

•  устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см;

•  отсыпка грунтовых дорог  песком из отсевов дробления гранитов.

Финансирование мероприятия будет осуществляться в рамках реализации ведомственной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Воронежской области на 2010-2012 годы»  за счет средств областного бюджета  (2000,0 тыс. руб.) и муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» (900 тыс. руб.).

4.3. Реконструкция асфальтового покрытия автодорог, устройство тротуаров

Целью мероприятия является содействие освоению территории поселения, создание условий для грузовых и пассажирских перевозок, оказание транспортных услуг населению приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

Финансирование мероприятия предполагается осуществить в рамках  местного бюджета (2500 тыс. руб.) и областного фонда софинансирования  расходов (2500 тыс. руб.).

4.4. Обеспечение безопасности дорожного движения

Основным видом работ по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения является установка  дорожных  знаков, установка видеокамер.

Финансирование мероприятия будет осуществляться за счет средств местного бюджета  (370 тыс. руб.)

глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗАХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Общее управление реализацией муниципальной целевой программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения в границах Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы» осуществляет муниципальный заказчик – администрации Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Муниципальным заказчиком программы и главным распорядителем выделяемых на ее реализацию бюджетных средств является администрация Пригородного сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области. Муниципальный заказчик программы с учетом финансовых средств, выделяемых из различных источников, и на основании предварительных результатов ее выполнения уточняет промежуточные сроки реализации мероприятий программы и объемы их финансирования, а также соответствующие показатели в 5-летнем плане инвестиционных и текущих расходов.

При текущем управлении программой муниципальным заказчиком выполняются следующие основные задачи:

•  мониторинг выполнения мероприятий Программы;

•  экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;

•  сбор оперативной отчетной информации;

•  подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

•  корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников (областного бюджета, внебюджетных источников).

Выполнение мероприятий Программы осуществляется посредством заключения договоров и муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Механизм реализации программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин установленных в программе показателей и индикаторов в рамках выделяемых в соответствии с программой финансовых ресурсов из областного бюджета Воронежской  области, а также с учетом выполнения предусмотренных программой мероприятий по повышению эффективности системы управления дорожным хозяйством.

В целях повышения эффективности расходов в рамках реализации программы предусматривается внедрение системы бюджетного планирования. Реализация программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное проведение мониторинга достигаемых результатов и эффективности расходования бюджетных средств.

В результате реализации программы улучшится транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, повысится технический уровень автомобильных дорог общего пользования местного значения, что обусловит повышение удобства, безопасность движения.

Оценка результатов и показателей выполнения основных мероприятий Программы, их эффективности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.